Arbeitsjournal

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | Benötigte Zeit | Arbeitsschritte | Bemerkungen | Name | Visum |
| 1.11.13 | 15min | Teambesprechung, Zielsetzung |  | Fabio , Matthias | Fa, Ma |
|  | 20min | GUI Prototyp auf Papier gezeichnet | Wir möchten von Swing wegkommen. JavaFX könnte eine Alternative sein. | Fabio , Matthias | Fa, Ma |
|  | 20min | Gedanken über Businesslogic/Klassen | Aktien und deren Kurse können als CSV heruntergeladen werden. Probleme könnten verursacht werden, wenn nicht immer die selben Aktien heruntergeladen werden. Die Modellierung der Aktien ist daher noch nicht geklärt. | Fabio , Matthias | Fa, Ma |
|  | 20min | Yahoo Finances ausprobiert, Alternativen gesucht | Fabio , Matthias | Fa, Ma |
| 5.11.13 | 60min | Informationsbeschaffung über Yahoos Schnittstellen und unsere Möglichkeiten | Funktionsumfang gering, kann jedoch verwendet werden | Matthias | Ma |
| 8.11.13 | 40min | Git eingerichtet | Ging lange wegen schlechtem Internet | Matthias, Fabio | Ma, Fa |
|  | 30min | Klassendiagramm entworfen |  | Matthias, Fabio | Ma, Fa |
| 15.11.13 | 15min | Q&A erstellt, Fragen aufgeschrieben und mit Lehrperson besprochen. |  | Matthias, Fabio | Ma, Fa |
|  | 20min | Konzept erstellt |  | Fabio | Fa |
|  | 30min | Gui Prototypen gezeichnet |  | Matthias | Ma |
|  | 20min | JavaFX sowie Alternativen zur GUI Erstellung recherchiert. |  | Fabio | Fa |
|  | 40min | Entscheidungsdokument erstellt und über Entscheide diskutiert. | Diskussion wurde zuhause weitergeführt. | Matthias, Fabio | Ma, Fa |
| 22.11.13 | 70min | Die Klassen(Share, ShareManager, Profil) erstellt und mit den geplanten Inhalten befüllt |  | Matthias | Ma |
|  | 60min | Entscheidungsdokument fortgeführt, Inhalte recherchiert und Entscheide getroffen. | Hatte ein Vorstellungsgespräch, die Arbeit wurde zuhause ausgeführt. | Fabio | Fa |
| 29.11.13 | 80min | Programmieren der Grundfunktionen | Es kam zu einem kleinen Problem mit Git, mussten dann zuerst den Code wieder aufräumen. | Fabio, Matthias | Fa, Ma |
| 06.12.13 | 80min | Programmiert | ShareContainer, Transaction erstellt, ShareManager verbessert | Fabio | Fa |
|  | 80min | JavaFX | Einarbeitung und erste Versuche, MVC in JavaFX zu implementieren | Matthias | Ma |
| 13.12.13 | 20min | DB4O eingebunden | Matthias war krank an diesem Tag | Fabio | Fa |
|  | 20min | Debugging |  | Fabio | Fa |
|  |  |  |  |  |  |