TätigkeitenlisteAchtung alter version

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit | Beschreibung | Abschlussdatum bis | Verantwortlicher |
| Basisdokument | Erstellen | 23.08.13 | Fabio |
| Q&A Dokument | Erstellen, Fragen klären | 23.08.13 | Fabio, Matthias |
| Rahmenbedingungen | Besprechen | 23.08.13 | Fabio, Matthias |
| Konzept | Erstellen | 30.08.13 | Matthias |
| GUI | Designen | 30.08.13 | Fabio |
| Klassendiagramm | Erstellen | 30.08.13 | Matthias(Fabio) |
| Tätigkeitenliste | Entwerfen | 30.08.13 | Matthias, Fabio |
| Entscheidungsdokument | Erstellen | 30.08.13 | Fabio, Matthias |
| Programmcode GUI | Information über die Verwendung von Swing und Schreiben des Codes | 06.09.13 | Matthias |
| Programmcode Rechner | Information über die Errechnung von Zinseszinsen und Schreiben des Codes | 06.09.13 | Fabio |
| Unittests | Erstellen | 13.09.13 | Fabio |
| Testfallspezifikation | Erstellen | 13.09.13 | Matthias |
| Testprotokoll | Ausfüllen | 13.09.13 | Matthias |
| Auswertungsdokument | Rückblick, Besprechung, Analyse und die Dokumenterstellung | 13.09.13 | Fabio, Matthias |
| Präsentation | Vorbereitet | 19.09.13 | Matthias, Fabio |