Tätigkeitenliste

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tätigkeit** | **Beschreibung** | **Abschlussdatum bis** | **Verantwortlicher** |
| Basisdokument | Erstellt | 04.10.2013 | Matthias |
| Q&A Dokument | Erstellt | 11.10.2013 | Fabio |
| Q&A Dokument | Fragen geklärt | 01.11.2013 | Matthias, Fabio |
| Rahmenbedingungen | Besprechen im Team | 01.11.2013 | Matthias, Fabio |
| Rahmenbedingungen | Zusammenfassung und Festhaltung der Rahmenbedingungen | 01.11.2013 | Matthias |
| Konzept | Erstellt | 08.11.2013 | Fabio |
| Konzept | Konzept anhand der Rahmenbedingung erarbeitet | 08.11.2013 | Matthias, Fabio |
| GUI | Prototyp designen | 15.11.2013 | Fabio |
| GUI/Konzept | Prototyp dem Konzept anfügen | 15.11.2013 | Fabio |
| Klassendiagramm | Ausarbeitung der zu verwendenden Klassen | 22.11.2013 | Matthias, Fabio |
| Klassendiagramm | Evaluation der Beziehung zwischen den Klassen | 22.11.2013 | Fabio |
| Klassendiagramm | Zusammenfügen der Klassen in UML | 22.11.2013 | Matthias |
| Tätigkeitenliste | Aufteilung der Tätigkeiten | 29.11.2013 | Fabio |
| Entscheidungsdokument | Erstellt und Entscheidungen verfasst | 29.11.2013 | Fabio |
| Entscheidungsdokument | Entscheidungen im Team besprochen und festgehalten | 29.11.2013 | Fabio, Matthias |
| Programmierung GUI | Information über die Verwendung von JavaFx gesammelt | 20.12.2013 | Matthias |
| Programmierung GUI | GUI nach dem Prototypen in SceneBuilder nachgebaut | 20.12.2013 | Matthias |
| Programmierung GUI | GUI mit Controller im Programmcode verknüpft | 20.12.2013 | Matthias |
| Programmierung Controller | Programmierung des Controllers, welcher das GUI mit dem Code verknüpft | 20.12.2013 | Matthias |
| Programmierung Model | Share, PlayerProfile und ShareContainer erstellt. | 20.12.2013 | Fabio |
| Programmierung DataAccessObject | Eine Klasse für das Speichern und Laden von Objekten aus der DB4O hinzugefügt. | 20.12.2013 | Fabio |
| Programmierung | Zusammenfügen von Controller, Model und DAO. Das Projekt startbar machen. | 20.12.2013 | Fabio |
| Unittests | Erstellen | 03.01.2014 | Fabio |
| Testfallspezifikation | Erstellen | 03.01.2014 | Matthias |
| Testprotokoll | Ausfüllen | 10.01.2014 | Matthias |
| Auswertungsdokument | Rückblick, Besprechung, Analyse und die Dokumenterstellung | 17.01.2014 | Fabio, Matthias |
| Präsentation | Vorbereitet | 17.01.2014 | Matthias, Fabio |